DOCUMENTACAO TECNICA

SaaS de Cobrancas Recorrentes

Boleto . PIX . NF-e . Portal Multi-Tenant

Engenharia Reversa + Especificacao Completa de Desenvolvimento

Versao 1.0  |  Maio 2026

Confidencial -- uso interno

# 1. Resumo Executivo

Este documento consolida tres perspectivas sobre o produto SaaS de cobrancas:

- Engenharia reversa do codigo existente (cobranca-saas-api) com analise de baixo nivel de cada modulo, banco de dados, contratos de API e lacunas tecnicas.

- Visao de Product Owner com epicos, historias de usuario, criterios de aceite e roadmap priorizado.

- Especificacao completa de desenvolvimento para o produto final: backend, frontend, integracoes com gateways (Boleto, PIX), banco de dados completo, n8n, NF-e e DevOps.

O contexto de negocio e o de uma empresa com recebimentos recorrentes de multiplos clientes via Boleto e PIX, que precisa de uma plataforma que centralize emissao, controle de status, regua de cobranca automatizada e emissao de Nota Fiscal de Servico (NFS-e) apos pagamento confirmado.

# 2. Engenharia Reversa -- Estado Atual do Codigo

## 2.1 Visao Geral da Arquitetura

O repositorio cobranca-saas-api e um monolito modular em Node.js/TypeScript extraido de um sistema maior (Projeto_EmissaoNF). A estrutura segue principios de Domain-Driven Design com separacao em camadas por modulo:

- domain -- entidades e tipos puros (ex: Charge, CanonicalChargeStatus)

- application -- casos de uso e regras de negocio (ex: createCharge, chargeStatusTransition)

- infrastructure -- repositorios com SQL raw via driver pg do PostgreSQL

- interfaces/http -- roteadores Express com middlewares de autenticacao, tenant e RBAC

- platform -- infraestrutura transversal: pool de conexoes, health checks, RLS, middlewares

## 2.2 Mapa de Modulos

| Modulo | Rota Base | Responsabilidade | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| identity-access | /v1/auth | JWT sign/verify, login bcrypt, mock dev | Implementado |
| billing-core | /v1/billing | CRUD cobrancas, maquina de estados, idempotencia | Implementado |
| inbox | /v1/inbox | Fila de webhooks, dedup por external_event_id, job process-pending | Implementado |
| portal-read | /v1/portal | Auth portal, clientes CRUD, cobrancas portal, notas fiscais, paginacao cursor | Parcial |
| tenant-provisioning | /v1/tenants | Criar escritorio (tenant), vinculo billing_tenant_link | Parcial -- 45% coverage |
| platform/health | /health, /health/ready | Liveness e readiness com probe Postgres + schema minimo | Implementado |

## 2.3 Banco de Dados -- Schema Atual

### 2.3.1 Schema public (RLS ativo via app.tenant_id)

| Tabela | Colunas-chave | RLS | Observacao |
| --- | --- | --- | --- |
| tenants | id UUID, slug TEXT UNIQUE, name, status (active/suspended/trial), created_at | Nao | Catalogo; resolucao por slug/uuid antes do SET LOCAL |
| charges | id, tenant_id FK, reference, idempotency_key, amount NUMERIC(14,2), due_date DATE, canonical_status, provider, provider_charge_id, metadata JSONB | SIM -- policy por app.tenant_id | UNIQUE (tenant_id, reference) e (tenant_id, idempotency_key) |
| webhook_inbox | id, tenant_id, source, external_event_id, payload JSONB, correlation_id, processed_at, last_error, processing_attempts INT | SIM | UNIQUE (tenant_id, external_event_id) para dedup |

### 2.3.2 Schema portal

| Tabela/View | Colunas-chave | Observacao |
| --- | --- | --- |
| portal.app_user | id UUID, email TEXT UNIQUE, full_name, password_hash (migracao 011), created_at | Usuarios do portal; bcrypt na coluna password_hash |
| portal.membership | id, app_user_id FK, tenant_id TEXT, role (admin_escritorio/operador/cliente_cnpj), cpf_cnpj_cliente | cliente_cnpj DEVE ter cpf_cnpj_cliente; admin/op NAO podem ter |
| portal.vw_notas_fiscais_resumo | JOIN automacao.notas_fiscais + automacao.tenants por tenant_id | View de leitura; DEPENDE do schema automacao do monolito origem -- risco critico |

RISCO CRITICO: O schema automacao (notas_fiscais, tenants) pertence ao monolito Projeto_EmissaoNF e NAO esta incluido no repositorio entregue. O produto nao funciona de forma autonoma sem esse banco. O roadmap desta documentacao trata o desacoplamento como Fase 0.

## 2.4 Maquina de Estados de Cobrancas (100% cobertura de testes)

| Estado | Significado | Transicoes de saida permitidas |
| --- | --- | --- |
| rascunho | Criada mas nao emitida ao provedor | emitida, cancelada |
| emitida | Enviada ao gateway de pagamento | enviada, cancelada, erro_emissao |
| enviada | Comunicada ao devedor | pendente_pagamento, vencida, cancelada |
| pendente_pagamento | Acessada/visualizada pelo devedor | paga, vencida, cancelada |
| paga | Pagamento confirmado pelo gateway | -- terminal |
| vencida | Data ultrapassada sem pagamento | cancelada (ou nova cobranca gerada) |
| cancelada | Cancelada manual ou por regra | -- terminal |
| erro_emissao | Falha na emissao no gateway | emitida (retry), cancelada |

## 2.5 Contratos HTTP -- Endpoints Implementados

### 2.5.1 Autenticacao do Portal

| Endpoint | Metodo | Body | Resposta | Auth |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/portal/auth/login | POST | { email, tenant_id, password } | { token: JWT, user_id, tenant_id } | Publica |
| POST /v1/portal/auth/token/mock | POST | { sub, tid, roles } | { token: JWT } | Apenas dev (ENABLE_MOCK_AUTH=true) |

### 2.5.2 Clientes do Portal

| Endpoint | Metodo | Descricao | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /v1/portal/clientes | GET | Lista paginada (cursor keyset). Query: limit (1-200), cursor | JWT portal + membership |
| POST /v1/portal/clientes | POST | Cria cliente. Valida CPF/CNPJ + email. 409 se documento duplicado no tenant | admin_escritorio ou operador |
| GET /v1/portal/clientes/:id | GET | Detalhe do cliente | JWT portal |
| PATCH /v1/portal/clientes/:id | PATCH | Atualiza nome, email, opt-in. Documento (CPF/CNPJ) e imutavel | admin_escritorio ou operador |

### 2.5.3 Cobrancas do Portal

| Endpoint | Metodo | Descricao | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /v1/portal/cobrancas | GET | Lista paginada com filtro de status | JWT portal |
| POST /v1/portal/cobrancas | POST | Cria cobranca. Exige billing_tenant_link. Idempotencia por key | admin_escritorio ou operador |
| PATCH /v1/portal/cobrancas/:id | PATCH | Edita valor, vencimento, metadata. Bloqueado se paga ou cancelada | admin_escritorio ou operador |
| GET /v1/portal/clientes/:id/cobrancas | GET | Cobrancas paginadas por cliente | JWT portal |

### 2.5.4 Webhooks e Core

| Endpoint | Metodo | Descricao | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/inbox/webhooks | POST | Recebe evento externo. Header X-Webhook-Secret obrigatorio em prod. Salva na fila com dedup | Secret header |
| POST /v1/inbox/webhooks/process-pending | POST | Processa fila pendente (job/cron). Tenant-scoped | JWT admin |
| POST /v1/billing/charges | POST | Cria cobranca no core (canal interno/automacao) | JWT tenant |
| GET /v1/billing/charges | GET | Lista cobrancas do tenant (canal interno) | JWT tenant |
| GET /health | GET | { status: ok, service } | Publica |
| GET /health/ready | GET | Probe Postgres + schema minimo. 503 se falhar | Publica |

## 2.6 Cobertura de Testes (dados reais do coverage-summary.json)

| Arquivo | Linhas | Funcoes | Branches | Avaliacao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| charge-status-transition.ts | 100% | 100% | 100% | Excelente |
| create-charge.ts | 100% | 100% | 100% | Excelente |
| portal-password.ts | 100% | 100% | 100% | Excelente |
| patch-portal-charge.ts | 100% | 100% | 100% | Excelente |
| parse-webhook-charge-payload.ts | 92.7% | 100% | 85.7% | Bom |
| portal-cliente-input.ts | 93.8% | 100% | 84.9% | Bom |
| portal-list-cursor.ts | 87.0% | 100% | 62.5% | Regular -- cursor branches descobertos |
| br-cpf-cnpj.ts | 75.6% | 100% | 64.5% | Regular -- edge cases CPF/CNPJ |
| provision-public-tenant.ts | 45.1% | 66.7% | 61.9% | RUIM -- ponto cego critico |
| TOTAL | 83.9% | 97.0% | 76.9% | Acima da meta interna de 82% |

## 2.7 Lacunas Tecnicas Identificadas

### 2.7.1 Criticas -- bloqueiam o produto

- Nenhum gateway de pagamento integrado -- o sistema recebe webhooks mas nao emite boletos nem cobra via PIX.

- Integracao n8n ausente -- regua de cobranca, envio de WhatsApp e lembretes dependem de workflows que nao estao no repositorio.

- NF-e permanece no monolito origem -- produto nao e autonomo para emissao fiscal.

- Sem envio de e-mail ou notificacoes de qualquer tipo.

- Sem billing do proprio SaaS -- nao ha logica de planos e cobranca dos escritorios pelo uso da plataforma.

### 2.7.2 Importantes -- degradam producao

- Sem rate limiting em nenhuma rota -- /v1/portal/auth/login vulneravel a brute force.

- Sem Dockerfile ou docker-compose -- deploy manual sem padronizacao.

- Sem monitoramento de erros (Sentry ou similar).

- Arquivo .env com credenciais incluido no zip entregue -- pratica de seguranca inadequada.

### 2.7.3 Frontend (apps/portal-web)

- RelatoriosPage: placeholder -- tela em branco com mensagem "em breve".

- NotasFiscaisPage: apenas listagem sem acoes.

- Sem design system -- componentes minimos sem biblioteca UI definida.

- Sem testes E2E (Playwright, Cypress).

# 3. Visao de Produto -- Product Owner

## 3.1 Problema de Negocio

Empresas com carteira de clientes recorrentes (escritorios contabeis, consultorias, prestadores de servico B2B) enfrentam tres dores principais:

- Controle manual de cobrancas via planilha -- alto risco de inadimplencia por falta de acompanhamento sistematico.

- Processo de cobranca reativo -- o follow-up acontece apos o vencimento, nao antes.

- Fragmentacao de ferramentas -- boleto gerado em um sistema, controle de pagamento em outro, NF-e em um terceiro.

## 3.2 Proposta de Valor

Uma plataforma unica que centraliza: emissao de Boleto e PIX, regua de cobranca automatizada (pre e pos-vencimento via WhatsApp e e-mail), controle de status em tempo real via webhook do gateway, emissao automatica de NFS-e apos pagamento confirmado, e portal de autoatendimento para o cliente final consultar e baixar cobrancas e notas fiscais.

## 3.3 Personas

| Persona | Perfil | Objetivo principal | Dor atual |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin do Escritorio | Gestor do escritorio. Papel admin_escritorio no portal. | Visualizar inadimplencia, configurar regua, gerar relatorios. | Passa horas em planilha toda semana para controlar quem pagou. |
| Operador | Colaborador que processa cobrancas. Papel operador. | Cadastrar clientes, emitir cobrancas, registrar ocorrencias. | Precisa acessar multiplos sistemas para completar uma emissao. |
| Cliente Final (CNPJ) | Empresa devedora. Papel cliente_cnpj no portal. | Ver historico, baixar boletos e NFs, pagar com PIX. | Recebe cobranca por e-mail mas nao tem onde consultar historico. |
| Proprietario da Plataforma | Empresa dona do SaaS. | Monitorar MRR, inadimplencia de planos, crescimento de uso. | Sem visibilidade consolidada do negocio SaaS. |

## 3.4 Epicos e Historias de Usuario

### Epico 1 -- Gestao de Escritorios e Usuarios

- Como Admin, quero criar um escritorio na plataforma informando CNPJ, razao social e plano, para que meu time possa comecar a operar. CA: POST /v1/tenants/provision cria tenant com status=trial. E-mail de boas-vindas em ate 60 segundos.

- Como Admin, quero convidar colaboradores com papel de Operador. CA: link de convite com validade de 72h; papel operador confirmado apos set de senha.

- Como Admin, quero configurar os dados fiscais do escritorio (CNPJ emissor, serie, regime tributario). CA: validacao de CNPJ via Receita Federal; salvo em escritorio_config.

### Epico 2 -- Cadastro e Gestao de Clientes

- Como Operador, quero cadastrar um cliente com CPF ou CNPJ, nome e e-mail. CA: validacao de digito verificador no backend; 409 se documento ja existir no tenant.

- Como Operador, quero editar nome e e-mail sem alterar o documento (CPF/CNPJ imutavel). CA: PATCH rejeita campo documento com 422.

- Como Admin, quero ver historico de cobrancas de cada cliente para identificar devedores recorrentes. CA: tela de detalhe lista cobrancas com filtro de status e paginacao por cursor.

### Epico 3 -- Emissao e Controle de Cobrancas

- Como Operador, quero emitir uma cobranca escolhendo entre Boleto ou PIX, informando valor, vencimento e descricao. CA: cobranca criada com status=rascunho; emissao no gateway em ate 5 segundos via job assincrono; transicao para emitida confirmada por webhook de retorno.

- Como Sistema, quero garantir que cobrancas duplicadas (mesmo idempotency_key) retornem 200 com idempotent: true sem duplicar o registro.

- Como Admin, quero cancelar uma cobranca nao paga. CA: PATCH com status=cancelada bloqueado se paga; cancelamento no gateway confirmado por webhook.

- Como Operador, quero corrigir valor ou vencimento de uma cobranca antes do pagamento. CA: PATCH bloqueado se canonical_status for paga ou cancelada.

### Epico 4 -- Regua de Cobranca Automatizada

- Como Admin, quero configurar regua que envie lembretes por WhatsApp e e-mail em D-3, D-1, D+0, D+3 e D+7 do vencimento. CA: workflows n8n associados ao tenant; disparos registrados em communication_events.

- Como Sistema, quero que a regua pare quando pagamento for confirmado. CA: evento pago via webhook cancela jobs pendentes na fila do tenant.

### Epico 5 -- PIX e Boleto (Integracoes com Gateways)

- Como Sistema, quero gerar QR Code PIX dinamico pelo padrao EMV do Banco Central. CA: QR Code gerado em ate 2 segundos; payload EMV valido; link de pagamento funcionando em qualquer app bancario.

- Como Sistema, quero gerar boletos bancarios registrados FEBRABAN. CA: boleto gerado via Asaas/Pagar.me; PDF disponivel para download em ate 10 segundos.

- Como Sistema, quero receber confirmacao de pagamento via webhook do gateway em ate 5 minutos apos o credito. CA: webhook processa em background; canonical_status=paga; evento de NFS-e disparado.

### Epico 6 -- Nota Fiscal Eletronica (NFS-e)

- Como Sistema, quero emitir NFS-e automaticamente quando canonical_status mudar para paga. CA: emissao disparada em ate 30 segundos apos confirmacao; numero NFS-e e codigo de verificacao salvos na cobranca.

- Como Cliente Final, quero baixar minha NFS-e pelo portal. CA: PDF disponivel na tela de detalhe com botao de download.

### Epico 7 -- Portal do Cliente Final

- Como Cliente Final, quero acessar o portal com meu e-mail e senha para ver cobrancas em aberto. CA: login com papel cliente_cnpj; ve apenas cobrancas do seu CNPJ.

- Como Cliente Final, quero pagar via PIX diretamente no portal. CA: QR Code exibido na tela de detalhe; polling de status a cada 5 segundos por ate 5 minutos.

### Epico 8 -- Relatorios e Dashboard

- Como Admin, quero dashboard com: total recebido no mes, em aberto, taxa de inadimplencia e proximos vencimentos nos 7 dias.

- Como Admin, quero exportar relatorio de cobrancas em CSV com filtros de periodo e cliente. CA: geracao em ate 30 segundos; download direto no browser.

### Epico 9 -- Billing do SaaS

- Como Proprietario da Plataforma, quero cobrar os escritorios mensalmente por plano (basico/profissional/enterprise) com cobranca automatica via cartao ou boleto. CA: trial de 14 dias; downgrade automatico para read-only se assinatura vencer.

## 3.5 Definition of Done (DoD) por PR

- npm run build sem erros TypeScript.

- Cobertura de testes >= 85% no escopo application/domain do PR.

- Novos endpoints documentados em API_CONTRATO_E_SMOKE.md antes do merge.

- Integracoes com banco: casos de integracao ou extensao da bateria funcional.

- Variaveis de ambiente novas documentadas no .env.example.

- Migracoes versionadas com nome descritivo (NNN_descricao.sql).

- Code review aprovado por pelo menos 1 par com checklist de seguranca.

- CI verde no GitHub Actions (build + testes + migrate + readiness + integracao).

# 4. Arquitetura Tecnica Completa

## 4.1 Stack Tecnologico Definido

| Camada | Tecnologia | Versao | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Runtime | Node.js | 20 LTS | Compativel com codigo existente; suporte ate 2026 |
| Linguagem | TypeScript | 5.7+ | Type safety; ja em uso |
| Framework HTTP | Express | 4.x | Ja em uso; estavel |
| Validacao | Zod | 3.x | Ja em uso; integracao nativa com TypeScript |
| Banco de dados | PostgreSQL | 16 | RLS nativo; JSONB; pgcrypto |
| Cache / Fila | Redis | 7.x | Rate limiting, cache de QR Code PIX, BullMQ |
| Jobs / Fila | BullMQ | 5.x | Substitui polling manual; persistencia em Redis |
| Automacao | n8n self-hosted | 1.x | Regua de cobranca; integracao WhatsApp e e-mail |
| Frontend | React 18 + Vite + TypeScript | -- | Ja em uso; manter stack |
| UI Components | Shadcn/ui + Tailwind CSS | -- | Design system maduro; acessivel |
| Gateway PIX/Boleto | Asaas (primario) ou Pagar.me | API v3 | Cobranca unica; suporte PIX e boleto registrado |
| NF-e / NFS-e | Focus NFe API | v2 | API REST para emissao; suporte NFS-e municipal |
| E-mail | Resend | -- | API simples; logs nativos |
| WhatsApp | Z-API ou Twilio | -- | Envio de cobranca e confirmacao de pagamento |
| Monitoramento | Sentry + Grafana | -- | Erros e metricas de performance |
| CI/CD | GitHub Actions | -- | Ja configurado; expandir |
| Deploy | Railway (backend) + Vercel (frontend) | -- | PaaS gerenciado; suporte Postgres e Redis |

## 4.2 Estrutura de Diretorios (target)

cobranca-saas-api/

├── src/

│   ├── modules/

│   │   ├── billing-core/          # Cobrancas core (existente)

│   │   ├── identity-access/       # Auth JWT (existente)

│   │   ├── inbox/                 # Webhook inbox (existente)

│   │   ├── portal-read/           # Portal CRUD (existente, parcial)

│   │   ├── tenant-provisioning/   # Onboarding escritorios (existente, parcial)

│   │   ├── payment-gateway/       # NOVO: Asaas/Pagar.me adapter

│   │   ├── nfse/                  # NOVO: Emissao NFS-e via Focus NFe

│   │   ├── notifications/         # NOVO: E-mail (Resend) e WhatsApp (Z-API)

│   │   ├── reporting/             # NOVO: Relatorios e export CSV

│   │   └── saas-billing/          # NOVO: Planos, assinaturas, billing

│   ├── platform/

│   │   ├── config/                # Runtime flags

│   │   ├── health/                # Liveness/readiness

│   │   ├── http/middleware/        # Auth, RBAC, tenant, rate-limit (Redis)

│   │   ├── jobs/                  # BullMQ workers e schedulers

│   │   ├── persistence/           # Pool, RLS, transactions

│   │   └── tenancy/               # Resolucao de tenant

│   └── shared/types/

├── apps/portal-web/               # SPA React - escritorio (existente)

├── apps/portal-cliente/           # NOVO: SPA React - cliente final

├── db/migrations/                 # SQL versionado (000-012 existentes)

├── docs/                          # Contratos e runbooks

├── tests/                         # Integracao e funcional

└── infra/                         # Dockerfile, docker-compose, IaC

## 4.3 Middleware Chain Completo (ordem de execucao)

- correlationId -- gera x-correlation-id unico por request (implementado).

- httpAccessLog -- log JSON estruturado (implementado).

- rateLimiter (NOVO) -- Redis-backed via express-rate-limit:

  - Auth login: 10 req/min por IP.

  - Webhooks inbox: 100 req/min por tenant.

  - Portal CRUD: 300 req/min por usuario autenticado.

- optionalCors -- CORS baseado em CORS_ORIGIN (implementado).

- tenantResolution -- resolve tenant_id por header ou claim JWT (implementado).

- authJwt -- valida JWT; injeta ctx.userId, ctx.tenantId, ctx.roles (implementado).

- portalMembership -- valida membership ativa no tenant (implementado).

- rbac -- verifica papel minimo exigido pela rota (implementado).

- pgTenantSession -- SET LOCAL app.tenant_id = uuid para RLS (implementado).

## 4.4 Banco de Dados -- Schema Completo (target)

### 4.4.1 Novas tabelas -- Schema public

| Tabela | Proposito | Colunas principais |
| --- | --- | --- |
| payment_transactions | Registro de cada tentativa de cobranca junto ao gateway | id UUID PK, charge_id FK, gateway (asaas/pagarme), gateway_transaction_id TEXT UNIQUE, type (boleto/pix), status, amount NUMERIC(14,2), boleto_url, boleto_barcode, boleto_pdf_url, pix_qrcode_base64, pix_emv TEXT, pix_link, expires_at TIMESTAMPTZ, created_at, updated_at |
| communication_events | Log de cada comunicacao enviada | id UUID PK, tenant_id, charge_id FK, channel (email/whatsapp/sms), event_type (lembrete_pre_3d/pre_1d/vencimento/pos_3d/pos_7d/pago), recipient TEXT, status (pending/sent/failed/delivered), sent_at TIMESTAMPTZ, provider_message_id TEXT, error_message TEXT, created_at |
| notification_templates | Templates de mensagem por tenant e evento | id UUID PK, tenant_id, event_type, channel, subject TEXT, body_template TEXT (Handlebars), is_active BOOLEAN, created_at, updated_at |
| charging_rules | Configuracao da regua por tenant | id UUID PK, tenant_id, days_offset INT (negativo=antes, positivo=depois), channel, template_id FK, is_active BOOLEAN, created_at |
| nfse_emissions | Registro de emissoes NFS-e por cobranca | id UUID PK, tenant_id, charge_id FK UNIQUE, provider (focus_nfe), external_ref TEXT, numero_nfse TEXT, codigo_verificacao TEXT, pdf_url TEXT, xml_url TEXT, status (emitindo/autorizado/erro/cancelado), emitted_at TIMESTAMPTZ, error_message TEXT, created_at |
| escritorio_config | Configuracoes fiscais e de gateway por escritorio | id UUID PK, tenant_id TEXT UNIQUE, cnpj_emissor TEXT, razao_social TEXT, inscricao_municipal TEXT, regime_tributario (simples/presumido/real), codigo_municipio TEXT, aliquota_iss NUMERIC(5,2), gateway_provider (asaas/pagarme), gateway_api_key_encrypted TEXT, focus_nfe_token_encrypted TEXT, whatsapp_provider (zapi/twilio), whatsapp_token_encrypted TEXT, encryption_iv TEXT, created_at, updated_at |
| planos | Catalogo de planos SaaS | id UUID PK, nome TEXT, slug TEXT UNIQUE, max_clientes INT, max_cobrancas_mes INT, preco_mensal NUMERIC(10,2), preco_anual NUMERIC(10,2), features JSONB, is_active BOOLEAN, created_at |
| assinaturas | Assinatura do escritorio em um plano | id UUID PK, tenant_id TEXT UNIQUE, plano_id FK, status (trial/active/past_due/suspended/canceled), trial_ends_at TIMESTAMPTZ, current_period_start TIMESTAMPTZ, current_period_end TIMESTAMPTZ, gateway_subscription_id TEXT, cancel_at_period_end BOOLEAN DEFAULT false, created_at, updated_at |
| audit_log | Log de auditoria de todas as mutacoes | id UUID PK, tenant_id TEXT, user_id TEXT, action TEXT (create/update/delete/cancel), resource_type TEXT, resource_id TEXT, old_value JSONB, new_value JSONB, ip TEXT, user_agent TEXT, created_at |

### 4.4.2 Novas tabelas -- Schema portal

| Tabela | Proposito | Colunas principais |
| --- | --- | --- |
| portal.cliente | Dados completos do cliente final | id UUID PK, tenant_id TEXT, documento TEXT, tipo_documento (cpf/cnpj), nome TEXT, email TEXT, telefone TEXT, opt_in_email BOOLEAN DEFAULT true, opt_in_whatsapp BOOLEAN DEFAULT false, metadata JSONB DEFAULT {}, created_at, updated_at. UNIQUE (tenant_id, documento) |
| portal.billing_tenant_link | Vinculo entre tenant do portal e tenant publico do billing | id UUID PK, portal_tenant_id TEXT, public_tenant_id UUID FK tenants(id), created_at. Ja parcialmente implementado. |

## 4.5 Modulo payment-gateway (NOVO -- core do produto)

### 4.5.1 Interface e Abstracao

Para evitar lock-in com um unico gateway, o modulo expoe uma interface comum implementada por cada adapter:

interface PaymentGatewayAdapter {

createCustomer(input: CreateCustomerInput): Promise<string>; // retorna gatewayCustomerId

createBoleto(input: CreateBoletoInput): Promise<BoletoResult>;

createPix(input: CreatePixInput): Promise<PixResult>;

cancelCharge(gatewayId: string): Promise<void>;

getCharge(gatewayId: string): Promise<GatewayChargeStatus>;

}

// Implementacoes:

// - AsaasAdapter (primario -- Fase 1)

// - PagarmeAdapter (fallback / migracao futura)

### 4.5.2 Fluxo Completo de Emissao de Boleto

- Operador chama POST /v1/portal/cobrancas com type=boleto.

- createPortalCharge cria registro charges com canonical_status=rascunho e payment_transactions vazia.

- Job BullMQ payment-emission enfileirado com delay 0ms.

- Worker busca dados do cliente no portal.cliente e as configuracoes do gateway em escritorio_config.

- Worker chama AsaasAdapter.createCustomer() se cliente ainda nao tiver gateway_customer_id.

- Worker chama AsaasAdapter.createBoleto() com dados do cliente e cobranca.

- Asaas retorna: boleto_url, linha_digitavel, codigo_barras, pdf_url, nosso_numero.

- Worker salva resultado em payment_transactions e atualiza charges.canonical_status=emitida e charges.provider_charge_id.

- Worker de notificacao enfileira envio de e-mail e/ou WhatsApp com link do boleto para o cliente.

- Webhook Asaas evento PAYMENT_CONFIRMED chega em POST /v1/inbox/webhooks.

- InboxProcessor processa webhook: charges.canonical_status=paga, communication_events registrado.

- Evento charge.paid publicado na fila BullMQ para disparo de NFS-e.

### 4.5.3 Fluxo Completo de Emissao de PIX

- Operador chama POST /v1/portal/cobrancas com type=pix.

- createPortalCharge cria registro com canonical_status=rascunho.

- Job BullMQ payment-emission enfileirado.

- Worker chama AsaasAdapter.createPix() -- gera cobranca PIX dinamica (Pix Cobranca padrao BACEN).

- Asaas retorna: pix_qrcode_base64 (imagem PNG), pix_emv (payload EMV para copiar e colar), pix_link.

- Worker salva em payment_transactions; charges.canonical_status=emitida.

- Frontend busca payment_transactions e exibe QR Code na tela de detalhe da cobranca.

- Frontend faz polling de GET /v1/portal/cobrancas/:id a cada 5 segundos por ate 5 minutos apos exibicao do QR Code.

- Webhook Asaas PAYMENT_CONFIRMED: charges.canonical_status=paga; frontend atualiza tela para "Pago".

- Disparo de NFS-e conforme Epico 6.

### 4.5.4 Payload de Webhook Asaas (entrada no /v1/inbox/webhooks)

// Header: X-Webhook-Secret: {WEBHOOK_INBOX_SECRET}

// Header: x-tenant-id: {public_tenant_id}

{

"event": "PAYMENT_CONFIRMED",

"payment": {

"id": "pay_xxx",

"customer": "cus_xxx",

"value": 1500.00,

"netValue": 1482.00,

"status": "CONFIRMED",

"paymentDate": "2026-05-17",

"billingType": "PIX",

"externalReference": "{idempotency_key_da_charge}"

}

}

### 4.5.5 Mapeamento Asaas Event -> canonical_status

| Evento Asaas | canonical_status resultante | Acao adicional |
| --- | --- | --- |
| PAYMENT_CONFIRMED | paga | Dispara emissao de NFS-e via job nfse-emit |
| PAYMENT_RECEIVED | paga | Equivalente ao CONFIRMED para boleto compensado |
| PAYMENT_OVERDUE | vencida | Dispara regua pos-vencimento (D+1, D+3, D+7) |
| PAYMENT_DELETED | cancelada | Cancela jobs de notificacao pendentes |
| PAYMENT_RESTORED | emitida | Reativa cobranca cancelada no gateway |
| PAYMENT_REFUNDED | cancelada | Estorno confirmado; notifica cliente |

## 4.6 Integracao Asaas API v3 -- Chamadas Detalhadas

### 4.6.1 Autenticacao

// Header obrigatorio em todas as chamadas:

access_token: {ASAAS_API_KEY}

Content-Type: application/json

// Ambientes:

// Sandbox: https://sandbox.asaas.com/api/v3

// Producao: https://api.asaas.com/api/v3

### 4.6.2 Criar Cliente no Asaas

POST /api/v3/customers

{

"name": "Empresa XYZ Ltda",

"cpfCnpj": "12345678000195",

"email": "financeiro@xyz.com.br",

"phone": "1199999999",

"externalReference": "{portal_cliente_id}"

}

// Resposta: { "id": "cus_xxx", "name": "...", "cpfCnpj": "...", ... }

### 4.6.3 Criar Cobranca Boleto

POST /api/v3/payments

{

"customer": "cus_xxx",

"billingType": "BOLETO",

"value": 1500.00,

"dueDate": "2026-06-10",

"description": "Mensalidade Contabilidade - Junho/2026",

"externalReference": "{idempotency_key}",

"fine": { "value": 2 },           // 2% de multa

"interest": { "value": 0.033 },   // ~1% a.m. = 0.033% ao dia

"discount": { "value": 0 },

"postalService": false

}

// Resposta inclui: bankSlipUrl, identificationField, barCode, nossoNumero

### 4.6.4 Criar Cobranca PIX

POST /api/v3/payments

{

"customer": "cus_xxx",

"billingType": "PIX",

"value": 1500.00,

"dueDate": "2026-06-10",

"description": "Mensalidade Contabilidade - Junho/2026",

"externalReference": "{idempotency_key}"

}

// Resposta inclui: pixTransaction.encodedImage (QR base64), payload (EMV string)

// Para buscar QR Code: GET /api/v3/payments/{id}/pixQrCode

### 4.6.5 Cancelar Cobranca

DELETE /api/v3/payments/{gateway_transaction_id}

// Resposta: { "deleted": true }

// Webhook PAYMENT_DELETED sera disparado em seguida

### 4.6.6 Consultar Status de Cobranca

GET /api/v3/payments/{gateway_transaction_id}

// Usado pelo job charge-status-sync para reconciliacao de status

// quando webhooks nao chegarem (fallback de seguranca)

### 4.6.7 Configurar Webhook no Asaas

POST /api/v3/webhook

{

"url": "https://api.suaempresa.com.br/v1/inbox/webhooks",

"email": "ops@suaempresa.com.br",

"apiVersion": 3,

"authToken": "{WEBHOOK_INBOX_SECRET}",

"updatePending": true,

"events": [

"PAYMENT_CONFIRMED", "PAYMENT_RECEIVED",

"PAYMENT_OVERDUE", "PAYMENT_DELETED",

"PAYMENT_RESTORED", "PAYMENT_REFUNDED"

]

}

## 4.7 Integracao PIX -- Padrao BACEN (API Pix v2.2)

Para implementacoes diretas via API de bancos (Banco Inter, Sicredi, Bradesco, etc.) sem intermediario, o padrao PIX segue a especificacao OpenAPI do Banco Central (BACEN). Os endpoints principais sao:

| Endpoint BACEN | Metodo | Descricao | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| /v2/cob/{txid} | PUT | Cria cobranca PIX imediata (QR Code dinamico sem vencimento) | mTLS + OAuth2 client_credentials |
| /v2/cobv/{txid} | PUT | Cria cobranca PIX com vencimento (substitui boleto) | mTLS + OAuth2 |
| /v2/cobv/{txid} | GET | Consulta cobranca e verifica se foi paga | mTLS + OAuth2 |
| /v2/pix/{e2eId} | GET | Consulta Pix recebido pelo identificador de transacao E2E | mTLS + OAuth2 |
| /v2/webhook | PUT | Configura URL de notificacao de recebimento | mTLS + OAuth2 |
| /v2/pix | GET | Lista Pix recebidos por periodo (para reconciliacao) | mTLS + OAuth2 |

### 4.7.1 Autenticacao PIX BACEN (OAuth2 + mTLS)

// 1. Gerar certificado e-CNPJ A1 ou A3 (obrigatorio pelo BACEN)

// 2. POST no endpoint OAuth2 do banco:

POST https://{banco}/oauth/token

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

// Com certificado mTLS na requisicao TLS

grant_type=client_credentials

&client_id={client_id}

&client_secret={client_secret}

&scope=cob.write cob.read cobv.write cobv.read pix.read webhook.write webhook.read

// Resposta: { access_token, token_type: "Bearer", expires_in: 3600 }

// O access_token e usado no header Authorization das chamadas subsequentes

### 4.7.2 Payload de Criacao de Cobranca PIX com Vencimento (cobv)

PUT /v2/cobv/{txid}

Authorization: Bearer {access_token}

{

"calendario": {

"dataDeVencimento": "2026-06-10",

"validadeAposVencimento": 30

},

"devedor": {

"cnpj": "12345678000195",   // ou "cpf" para pessoa fisica

"nome": "Empresa XYZ Ltda"

},

"valor": {

"original": "1500.00",

"multa": { "modalidade": 2, "valorPerc": "2.00" },

"juros": { "modalidade": 2, "valorPerc": "1.00" },

"desconto": { "modalidade": 0 }

},

"chave": "suachave@empresa.com.br",  // chave PIX do recebedor

"solicitacaoPagador": "Mensalidade Contabilidade - Junho/2026",

"infoAdicionais": [

{ "nome": "reference", "valor": "{idempotency_key}" }

]

}

### 4.7.3 Webhook de Notificacao PIX (BACEN -> sistema)

// O BACEN envia POST para a URL configurada quando um PIX e recebido:

{

"pix": [{

"endToEndId": "E12345678202605171200xxxxx",

"txid": "{txid_da_cobranca}",

"valor": "1500.00",

"horario": "2026-05-17T12:00:00.000Z",

"pagador": {

"cpf": "12345678909",

"nome": "Joao da Silva"

},

"infoPagador": "Mensalidade"

}]

}

NOTA: A integracao direta com a API BACEN (por banco) e mais complexa e exige certificado digital e-CNPJ. O uso do Asaas como intermediario (Fase 1) abstrai toda essa complexidade. A integracao direta e recomendada apenas em Fase 3+ quando o volume justificar os custos operacionais de manutencao.

## 4.8 Modulo nfse -- NFS-e via Focus NFe

### 4.8.1 Fluxo de Emissao

- Evento paga processado pelo InboxProcessor.

- InboxProcessor publica evento interno charge.paid na fila BullMQ.

- Worker nfse-emit consome o evento.

- Busca escritorio_config do tenant para obter CNPJ emissor, inscricao municipal, regime tributario, aliquota ISS e token Focus NFe (criptografado em repouso; decriptografado em memoria).

- Busca dados do tomador no portal.cliente (CNPJ, razao social, endereco).

- Monta payload da NFS-e conforme regras do municipio do prestador.

- POST /v2/nfse?ref={charge_id} na API Focus NFe.

- Focus NFe retorna status="emitindo"; worker registra em nfse_emissions com status=emitindo.

- Job nfse-poll faz polling a cada 10 segundos por ate 5 minutos.

- Quando Focus retorna status="autorizado": salva numero_nfse, pdf_url, xml_url; atualiza charges.metadata.nfse_id.

- Worker notifications-send envia e-mail ao cliente com PDF da NFS-e em anexo.

### 4.8.2 Payload Focus NFe -- NFS-e

POST https://api.focusnfe.com.br/v2/nfse?ref={charge_id}

Authorization: Token {FOCUS_NFE_TOKEN}

Content-Type: application/json

{

"data_emissao": "2026-05-17",

"prestador": {

"cnpj": "12345678000195",

"inscricao_municipal": "12345",

"codigo_municipio": "3550308"   // Sao Paulo = 3550308

},

"tomador": {

"cnpj": "98765432000112",

"razao_social": "Empresa XYZ Ltda",

"email": "financeiro@xyz.com.br",

"telefone": "1133333333",

"endereco": {

"logradouro": "Rua das Flores",

"numero": "100",

"complemento": "Sala 10",

"bairro": "Centro",

"codigo_municipio": "3550308",

"uf": "SP",

"cep": "01310-100"

}

},

"servico": {

"aliquota": 5.00,

"base_calculo": 1500.00,

"discriminacao": "Servicos contabeis - Junho/2026. Referente a cobranca {charge_reference}.",

"iss_retido": false,

"codigo_tributario_municipio": "01.01",

"valor_servicos": 1500.00,

"item_lista_servico": "17.20"   // LC 116/2003

}

}

// Consulta de status (polling):

GET https://api.focusnfe.com.br/v2/nfse?ref={charge_id}

// Resposta: { "status": "autorizado", "numero": "12345", "codigo_verificacao": "ABCDE", "url": "...", "caminho_xml_nota_fiscal": "..." }

## 4.9 Modulo notifications -- E-mail e WhatsApp

### 4.9.1 E-mail via Resend

POST https://api.resend.com/emails

Authorization: Bearer {RESEND_API_KEY}

Content-Type: application/json

{

"from": "cobrancas@suaempresa.com.br",

"to": ["financeiro@cliente.com.br"],

"subject": "Cobranca vence em 3 dias -- R$ 1.500,00",

"html": "... template Handlebars renderizado ...",

"attachments": [

{

"filename": "boleto.pdf",

"content": "{base64 do PDF}"

}

]

}

### 4.9.2 WhatsApp via Z-API

POST https://api.z-api.io/instances/{instance}/token/{token}/send-text

Content-Type: application/json

{

"phone": "5511999999999",

"message": "Ola Joao, seu boleto de R$ 1.500,00 vence em 3 dias.\nLink para pagar: {link_boleto}\nOu pague via PIX: {link_pix}",

"delayMessage": 2

}

### 4.9.3 Regua de Cobranca -- Templates Padrao

| Trigger | Canal | Assunto / Mensagem padrao | Variaveis disponiveis |
| --- | --- | --- | --- |
| D-3 (3 dias antes) | WhatsApp + E-mail | [Lembrete] Seu boleto de {{valor}} vence em {{data_vencimento}} | {{nome}}, {{valor}}, {{data_vencimento}}, {{link_boleto}}, {{link_pix}}, {{escritorio_nome}} |
| D-1 (vespera) | WhatsApp | Ultimo lembrete: boleto vence amanhã ({{data_vencimento}}). Pague com PIX: {{link_pix}} | Idem acima |
| D+0 (vencimento) | E-mail | [Aviso] Seu boleto venceu hoje -- R$ {{valor}} | Idem + {{multa_percentual}}, {{juros_dia}} |
| D+3 | WhatsApp + E-mail | Boleto vencido ha 3 dias. Multa e juros aplicados. 2a via: {{link_2a_via}} | Idem + {{valor_atualizado}} |
| D+7 | E-mail | Ultimo aviso antes de negativacao. Regularize em ate 48h. | Idem |
| Pago | E-mail | Pagamento confirmado! NFS-e em anexo. | {{nome}}, {{valor}}, {{data_pagamento}}, {{numero_nfse}} |

## 4.10 Jobs BullMQ (substitui polling manual)

| Job | Fila Redis | Trigger | Retry | Descricao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| payment-emission | charges:emission | POST cobranca (delay 0) | 3x backoff 30s | Emite boleto/PIX no gateway via adapter. |
| webhook-process | inbox:process | POST /inbox/webhooks | 3x backoff 60s | Processa evento do inbox; atualiza canonical_status. |
| charge-status-sync | charges:sync | Cron cada 15min | -- | Consulta status de cobrancas emitidas ha >24h sem webhook. |
| notification-send | notifications:send | Charge event ou cron regua | 3x backoff 120s | Envia e-mail ou WhatsApp via template. |
| nfse-emit | nfse:emit | charge.paid event (delay 5s) | 5x backoff 60s | Emite NFS-e via Focus NFe. |
| nfse-poll | nfse:poll | Apos nfse-emit (10s delay) | 10x backoff 10s | Polling de status emitindo->autorizado. |
| subscription-renew | billing:renew | Cron diario 08h | 2x backoff 300s | Renova assinaturas; downgrade se falhar. |

# 5. Frontend -- Especificacao de Telas

## 5.1 Portal do Escritorio (apps/portal-web)

| Rota | Tela | Status atual | Spec completa |
| --- | --- | --- | --- |
| /login | Login | Implementado | E-mail + senha + tenant_id. Redirect para dashboard apos token. Mensagem de erro generica (sem distinguir e-mail de senha por seguranca). |
| /dashboard | Dashboard | Implementado (parcial) | Cards: recebido no mes, em aberto, vencidos, taxa inadimplencia. Grafico line chart 12 meses. Top 5 clientes inadimplentes. Proximos 7 vencimentos. |
| /clientes | Lista clientes | Implementado | Tabela cursor paginacao. Busca por nome/documento. Filtro status cobranca. Botao novo cliente. |
| /clientes/novo | Cadastro cliente | Implementado | Form: documento (CPF/CNPJ + mascara + validacao), nome, e-mail, telefone, opt-ins. Validacao inline. |
| /clientes/:id | Detalhe cliente | Implementado | Dados cadastrais + lista cobrancas com status chips + botao nova cobranca. |
| /clientes/:id/editar | Editar cliente | Implementado | PATCH nome/e-mail/opt-in. Documento read-only com tooltip explicativo. |
| /cobrancas | Lista cobrancas | Implementado | Tabela paginada. Filtro: status, periodo, cliente. Botao export CSV. |
| /cobrancas/nova | Nova cobranca | Parcial | Selecionar cliente, tipo (boleto/PIX), valor, vencimento, descricao. NOVO: opcao de recorrencia (mensal/trimestral/anual). |
| /cobrancas/:id | Detalhe cobranca | Parcial | Status chip + historico de eventos + QR Code PIX (polling 5s) + link boleto/PDF + botao cancelar + link NFS-e (quando disponivel). |
| /relatorios | Relatorios | PLACEHOLDER | Filtros: periodo, status, cliente. Cards de totais (recebido, pendente, vencido, inadimplencia%). Grafico barras mensal. Export CSV e Excel. |
| /notas-fiscais | Notas Fiscais | Parcial | Lista NFS-e emitidas. Download PDF e XML. Filtro por periodo e status. |
| /escritorio | Config escritorio | Parcial | CNPJ emissor, dados fiscais (ISS, inscricao municipal), API key gateway (mascarada), configuracao da regua de cobranca. |
| /usuarios | Usuarios | NOVO | Lista memberships ativas. Convidar operador por e-mail. Desativar acesso. Historico de convites. |
| /plano | Plano e assinatura | NOVO | Plano atual, uso do mes (clientes, cobrancas), upgrade/downgrade, historico de faturas com download. |

## 5.2 Portal do Cliente Final (apps/portal-cliente) -- NOVO

| Rota | Tela | Descricao completa |
| --- | --- | --- |
| /login | Login cliente | E-mail + senha. Subdominio ou query param ?escritorio={slug} resolve o tenant. Sem exposicao do tenant_id para o usuario final. |
| /minhas-cobrancas | Minhas cobrancas | Lista cobrancas em aberto e pagas. Filtro status. Cards de: total em aberto, vencidas, pagas no mes. QR Code PIX inline no card da cobranca. |
| /minhas-cobrancas/:id | Detalhe cobranca | QR Code PIX (com countdown de expiracao) ou link para boleto PDF. Polling automatico de pagamento. Download NFS-e quando emitida. Historico de tentativas de pagamento. |
| /historico | Historico | Cobrancas pagas com NFS-e disponivel para download. Filtro por periodo. |
| /perfil | Meu perfil | Alterar senha. Configurar preferencias de notificacao (opt-in WhatsApp/e-mail). |

## 5.3 Componentes de UI Prioritarios (Shadcn/ui + Tailwind)

- ChargeStatusBadge -- chip colorido por canonical_status: verde (paga), azul (emitida/enviada), amarelo (pendente_pagamento), vermelho (vencida), cinza (rascunho/cancelada).

- CurrencyInput -- input formatado R$ com mascara BRL em tempo real.

- DocumentInput -- CPF/CNPJ com mascara automatica e validacao de digito verificador no frontend (sem round-trip ao servidor para validacao basica).

- DatePicker -- seletor de data com bloqueio de datas passadas para vencimento.

- PixQrCode -- componente que exibe QR Code base64, countdown de expiracao (15 min padrao) e polling de status com spinner.

- CursorTable -- tabela com paginacao por cursor, loading skeleton e botao "Carregar mais" no rodape.

- ExportCsvButton -- dispara download de CSV via streaming do backend sem bloquear a UI.

- NotificationTemplateEditor -- textarea com preview das variaveis disponiveis e contador de caracteres (para WhatsApp 1024 chars).

- AuditTimeline -- lista cronologica de eventos de uma cobranca (emitida, enviada, visualizada, paga, NFS-e emitida).

# 6. Seguranca e Compliance

## 6.1 Gestao de Secrets

- Nunca commitar .env com valores reais. Usar .env.example com placeholders descritivos.

- Em producao: Railway Variables (PaaS simples), AWS Parameter Store + Secrets Manager (enterprise), ou HashiCorp Vault (on-premise).

- Chaves de API de gateway (Asaas, Focus NFe, Z-API) armazenadas criptografadas em escritorio_config usando AES-256-GCM com ENCRYPTION_KEY derivada de KMS ou variavel de ambiente.

- JWT_SECRET minimo 64 bytes aleatorios (openssl rand -base64 64). Rotacao trimestral com janela de transicao de 1h (aceitar token assinado com key antiga durante a janela).

- WEBHOOK_INBOX_SECRET distinto do JWT_SECRET. Rotacao independente com atualizacao sincronizada no Asaas.

## 6.2 Rate Limiting (Redis-backed)

| Rota | Limite | Janela | Chave de limite | Resposta ao exceder |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/portal/auth/login | 10 req | 1 minuto | Por IP | 429 + Retry-After header |
| POST /v1/tenants/provision | 5 req | 1 hora | Por IP | 429 + mensagem de suporte |
| POST /v1/inbox/webhooks | 100 req | 1 minuto | Por x-tenant-id | 429 + Retry-After: 60 |
| POST /v1/portal/clientes | 200 req | 1 minuto | Por user_id autenticado | 429 |
| GET/* (portal autenticado) | 300 req | 1 minuto | Por user_id | 429 |

## 6.3 LGPD -- Dados Sensiveis

- Dados de clientes (CPF, CNPJ, e-mail) nunca aparecem em logs de acesso -- usar correlation_id para rastear requests.

- Data retention: cobrancas e dados financeiros retidos por 5 anos (obrigacao fiscal Lei 6.404/1976); dados de comunicacao por 1 ano.

- Endpoint de exclusao de cliente: soft delete com anonimizacao de dados pessoais (nome substituido por "CLIENTE EXCLUIDO", e-mail por hash SHA-256, CPF/CNPJ mantido apenas para obrigacao fiscal).

- Consentimento de opt-in explicitamente registrado com timestamp para WhatsApp e e-mail.

- Politica de privacidade e LGPD exibidas no cadastro do cliente final.

## 6.4 Auditoria

Tabela audit_log registra todas as mutacoes em entidades criticas:

-- DDL da tabela de auditoria

CREATE TABLE public.audit_log (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id TEXT NOT NULL,

user_id TEXT,

action TEXT NOT NULL, -- create | update | delete | cancel | status_change

resource_type TEXT NOT NULL, -- charge | cliente | membership | escritorio_config

resource_id TEXT NOT NULL,

old_value JSONB,

new_value JSONB,

ip_address TEXT,

user_agent TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE INDEX idx_audit_log_tenant_resource ON audit_log(tenant_id, resource_type, resource_id);

CREATE INDEX idx_audit_log_tenant_created ON audit_log(tenant_id, created_at DESC);

# 7. Roadmap de Desenvolvimento

## 7.1 Fase 0 -- Saneamento (2 semanas, pre-requisito)

- Remover .env do repositorio; adicionar ao .gitignore; rotacionar todos os secrets expostos no zip.

- Desacoplar schema automacao: criar tabelas notas_fiscais e fiscal_tenants no banco proprio da aplicacao; escrever script de migracao/sincronizacao se dados existirem.

- Cobrir provision-public-tenant.ts com testes de integracao (de 45% para >= 85%).

- Adicionar Dockerfile multi-stage e docker-compose.yml com PostgreSQL, Redis e API.

- Configurar Sentry DSN no backend e no frontend.

- Criar tabela audit_log e middleware de auditoria.

## 7.2 Fase 1 -- Integracao com Gateway (6 semanas)

- Modulo payment-gateway com AsaasAdapter (Boleto e PIX).

- Tabelas payment_transactions e escritorio_config; migracoes SQL.

- Tabela portal.cliente (desacopla do modelo anterior).

- Jobs BullMQ: payment-emission, webhook-process, charge-status-sync.

- Redis: setup de pool e rate limiting.

- Configuracao de webhook no Asaas via script de setup.

- Mapeamento completo de eventos Asaas -> canonical_status.

- Frontend: tela de detalhe com QR Code PIX e polling de status.

- Frontend: tela nova cobranca com selecao de tipo (boleto/PIX).

- Testes de integracao end-to-end com sandbox Asaas (CI verde).

## 7.3 Fase 2 -- Notificacoes e Regua (4 semanas)

- Modulo notifications com Resend (e-mail) e Z-API (WhatsApp).

- Tabelas communication_events, notification_templates, charging_rules.

- Job notification-send com BullMQ.

- API de configuracao de regua: CRUD de charging_rules por tenant.

- Tela de configuracao da regua no portal do escritorio.

- Templates padrao editaveis por tenant com preview ao vivo.

## 7.4 Fase 3 -- NFS-e (3 semanas)

- Modulo nfse com Focus NFe adapter.

- Tabelas nfse_emissions; atualizacao de escritorio_config com dados fiscais.

- Jobs nfse-emit e nfse-poll.

- Tela de configuracao fiscal no portal do escritorio (CNPJ, inscricao municipal, aliquota ISS).

- E-mail automatico com PDF da NFS-e apos emissao.

- Tela de notas fiscais com download PDF e XML.

## 7.5 Fase 4 -- Relatorios e Portal do Cliente (3 semanas)

- Dashboard: grafico de recebimentos 12 meses, taxa de inadimplencia por cohort.

- Tela de relatorios com filtros avancados e export CSV (streaming).

- SPA portal-cliente (apps/portal-cliente): login, lista cobrancas, QR Code, historico.

- Endpoint de export CSV com streaming (sem carregar tudo em memoria).

## 7.6 Fase 5 -- Billing SaaS e Go-Live (4 semanas)

- Modulo saas-billing: tabelas planos e assinaturas.

- Integracao Asaas para cobrar os escritorios (boleto ou cartao recorrente).

- Trial de 14 dias automatico ao provisionar novo tenant.

- Downgrade automatico para read-only apos vencimento sem pagamento.

- Job subscription-renew (cron diario).

- Homologacao formal com 3 escritorios piloto (30 dias).

- Go-live com monitoramento Sentry + Grafana + alertas de 5xx e latencia p95.

## 7.7 Estimativa de Custo e Prazo

| Fase | Duracao | Dev necessario | Custo estimado (senior R$ 15k/mes) | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 -- Saneamento | 2 semanas | 1 dev | R$ 7.500 | Base segura e desacoplada |
| Fase 1 -- Gateway Pgto | 6 semanas | 1-2 devs | R$ 22.500 -- R$ 45.000 | Boleto e PIX funcionando |
| Fase 2 -- Notificacoes | 4 semanas | 1 dev | R$ 15.000 | Regua de cobranca automatizada |
| Fase 3 -- NFS-e | 3 semanas | 1 dev | R$ 11.250 | NFS-e automatica pos-pagamento |
| Fase 4 -- Relatorios | 3 semanas | 1 dev | R$ 11.250 | Dashboard e portal do cliente |
| Fase 5 -- Billing SaaS | 4 semanas | 1-2 devs | R$ 15.000 -- R$ 30.000 | Go-live completo |
| TOTAL | 22 semanas (~5 meses) | 1-2 devs | R$ 82.500 -- R$ 120.000 | Produto completo em producao |

# 8. DevOps e Infraestrutura

## 8.1 Variaveis de Ambiente Completas (target)

| Variavel | Obrigatorio | Descricao |
| --- | --- | --- |
| NODE_ENV | Sim | production ¦ development ¦ test |
| PORT | Sim | Porta HTTP (default 3333) |
| DATABASE_URL | Sim | URL Postgres com sslmode=require em producao |
| REDIS_URL | Sim (Fase 1) | URL Redis para BullMQ e rate limiting |
| JWT_SECRET | Sim | Minimo 64 bytes aleatorios (openssl rand -base64 64) |
| WEBHOOK_INBOX_SECRET | Sim | Secret compartilhado com Asaas (X-Webhook-Secret) |
| ENCRYPTION_KEY | Sim (Fase 1) | 32 bytes para criptografia de API keys de gateway em repouso |
| ASAAS_API_KEY | Sim (Fase 1) | API key do Asaas (sandbox em dev, producao em prod) |
| ASAAS_API_URL | Sim (Fase 1) | https://api.asaas.com/api/v3 (ou sandbox) |
| FOCUS_NFE_TOKEN | Sim (Fase 3) | Token de autenticacao Focus NFe |
| FOCUS_NFE_URL | Sim (Fase 3) | https://api.focusnfe.com.br/v2 |
| RESEND_API_KEY | Sim (Fase 2) | API key Resend para e-mails transacionais |
| ZAPI_INSTANCE | Sim (Fase 2) | ID da instancia Z-API |
| ZAPI_TOKEN | Sim (Fase 2) | Token de autenticacao Z-API |
| SENTRY_DSN | Recomendado | DSN do projeto Sentry para monitoramento de erros |
| CORS_ORIGIN | Recomendado | Lista de origens CORS separadas por virgula |
| PG_POOL_MAX | Recomendado | Max conexoes no pool (default 20) |
| ENABLE_MOCK_AUTH | Nao (dev) | true apenas em dev/staging controlado |
| ALLOW_INSECURE_DATABASE_URL | Nao (dev) | 1 para Postgres local sem TLS em dev |

## 8.2 Pipeline CI/CD Expandido (GitHub Actions)

# .github/workflows/ci.yml (target)

on:

push: { branches: [main, master, develop] }

pull_request: { branches: [main, master, develop] }

jobs:

lint:              # ESLint + TypeScript check (npm run check)

test:unit:         # Vitest unidade (npm test)

test:portal:       # Vitest portal-web (npm run portal:test)

build:             # tsc + vite build (npm run build + npm run portal:build)

migrate:           # npm run migrate (Postgres de servico)

check:readiness:   # npm run check:readiness

test:integration:  # npm run test:integration (requer DATABASE_URL)

test:stress:       # npm run test:stress:portal-clientes

security:          # npm audit --audit-level=high + Snyk (opcional)

deploy:staging:    # Deploy para Railway staging (push em develop)

smoke:staging:     # Smoke test /health/ready + criar cobranca de teste

deploy:production: # Deploy para Railway prod (aprovacao manual, push em main)

## 8.3 Health Checks e Observabilidade

- GET /health -- liveness probe. Resposta em < 100ms. Retorna { status: ok, service, uptime }.

- GET /health/ready -- readiness probe. Verifica Postgres + Redis + schema minimo. 503 se qualquer check falhar.

- Alertas Sentry: qualquer HTTP 5xx cria issue imediato; unhandled rejections capturadas.

- Grafana/Prometheus: metricas de latencia p50/p95/p99 por rota; taxa de erro; cobrancas emitidas/pagas por minuto.

- Alerta: p95 de latencia > 2s nas rotas /v1/portal/* ou /v1/billing/* dispara PagerDuty/Slack.

- Dead Letter Queue no BullMQ: jobs com 3+ falhas movidos para DLQ; alerta no Slack.

- Log JSON estruturado: cada linha inclui correlation_id, tenant_id (mascarado se necessario), method, path, status, duration_ms.

## 8.4 Checklist de Release para Producao

- npm run build sem erros.

- CI verde no GitHub Actions (todos os jobs).

- Migracao aplicada no banco de producao (npm run migrate com DATABASE_URL de prod).

- npm run check:readiness verde com variaveis de producao.

- Smoke test manual: GET /health/ready, POST /v1/portal/auth/login, criar cobranca de teste em tenant demo.

- Verificar que mocks estao desligados: POST /v1/auth/token/mock deve retornar 404.

- Webhook sem secret retorna 503 (sanity check).

- CORS configurado para o dominio correto do portal.

- Sentry DSN configurado e testado (lancar erro de teste e verificar no painel).

- Rollback plan documentado: tag da versao anterior + script de revert de migracoes se necessario.

# 9. Glossario Tecnico

| Termo | Definicao |
| --- | --- |
| canonical_status | Status normalizado da cobranca no sistema, independente de nomenclatura do gateway externo. Mapeado a partir de eventos de webhook. |
| RLS (Row Level Security) | Recurso do PostgreSQL que filtra automaticamente linhas por uma policy baseada em variavel de sessao (app.tenant_id). Garante isolamento de dados entre tenants no nivel do banco sem alteracao de queries. |
| Tenant | Escritorio ou empresa cadastrada na plataforma. Cada tenant tem seus proprios dados isolados por RLS. |
| idempotency_key | Chave unica por cobranca dentro de um tenant. Garante que retentativas da mesma operacao nao criem duplicatas (ON CONFLICT DO NOTHING). |
| Cursor paginacao (keyset) | Paginacao por ponteiro opaco que evita o problema de offset em grandes conjuntos de dados. Mais eficiente que LIMIT/OFFSET para tabelas com muitos registros. |
| BullMQ | Biblioteca de filas baseada em Redis para Node.js. Substitui o polling manual; suporta retry, backoff exponencial, delay e dead letter queue. |
| EMV/PIX | Padrao de payload do QR Code PIX definido pelo Banco Central do Brasil. O campo "payload" retornado pelo Asaas e o EMV string que qualquer app bancario consegue ler. |
| Focus NFe | API REST brasileira para emissao de NF-e, NFS-e, NFC-e e CT-e. Abstrai as diferencas entre municipios e estados para emissao fiscal. |
| Asaas | Plataforma brasileira de automacao financeira com API para Boleto FEBRABAN, PIX BACEN, cartao de credito e cobranca recorrente. Elimina a necessidade de certificado bancario para emissao. |
| e2eId | Identificador fim-a-fim de uma transacao PIX no sistema BACEN. Formato: E{ISPB_banco}{data_hora}{sequencial}. Unico por transacao no SPI. |
| MRR | Monthly Recurring Revenue -- receita mensal recorrente gerada pelos planos dos escritorios na plataforma SaaS. |
| DLQ (Dead Letter Queue) | Fila de jobs que falharam todas as tentativas de retry. Jobs na DLQ requerem investigacao e reprocessamento manual. |
| mTLS (Mutual TLS) | Autenticacao mutua via certificado X.509 em ambos os lados da conexao TLS. Obrigatorio pela API PIX do BACEN. |
| NFS-e | Nota Fiscal de Servicos eletronica. Emitida por prestadores de servico (escritorios contabeis, consultorias). Municipio-specific: cada prefeitura tem layout e regras proprias, abstrafidos pelo Focus NFe. |
| webhook inbox pattern | Padrao de recebimento de eventos externos: salvar primeiro (inbox), processar depois (job assincrono). Garante que eventos nao se percam em caso de falha de processamento. |

# 10. Referencias

- Especificacao API Pix BACEN v2.2: https://bacen.github.io/pix-api

- Documentacao Asaas API v3: https://docs.asaas.com

- Focus NFe API Docs: https://focusnfe.com.br/doc

- Resend API Docs: https://resend.com/docs

- BullMQ Docs: https://docs.bullmq.io

- Shadcn/ui: https://ui.shadcn.com

- FEBRABAN -- Padrao de Boleto Registrado: https://febraban.org.br

- LGPD -- Lei Geral de Protecao de Dados (Lei 13.709/2018): https://www.gov.br/lgpd

- LC 116/2003 -- Lista de Servicos NFS-e: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lc/lc116.htm

- Redis Rate Limiting com express-rate-limit: https://github.com/express-rate-limit/rate-limit-redis